市秦岭保护局牵头整改秦岭生态环境保护突出问题

| **序号** | **台账序号** | **问题来源** | **反馈问题** | **整改措施** | **整改时限** | **整改完成情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 68 | 省委巡视 | 执法监管不严。 | 1.加快建设“数字秦岭”，综合运用大数据分析和信息技术，实现信息共享。2.认真落实《西安市秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理实施办法》，构建四级网格管理体系，形成网格全链条发现处置反馈模式，全面提升秦岭北麓生态环境保护管理工作规范化、精细化、效能化水平。 | 2021.12.31 | 1.数字秦岭项目总投资1910.85万元，分两期建设：一期数字秦岭一张图于2020年9月发布招标公告，2020年10月启动建设，2020年12月底完成，依托地理时空资源管理能力，为秦岭各类业务提供基于空间的定位服务、应用分析服务、可视化的数据管理服务，初步具备数据接入、数据处理和管理能力；二期数字秦岭运行环境建设，于2021年3月发布招标公告，2021年4月启动建设，2021年9月完成，在数字秦岭一张图基础上深化完成实战功能应用；完成数据中心、监控中心基础改造，以“1+7+N”“1个市级平台+7个区县、开发区级平台+N个委办局应用对接”的运行模式，形成精准的融合管理体系，高效的指挥调度体系、实时的监管监控体系。  2.制定印发《西安市秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理实施办法》，健全秦岭地区网格化考核激励机制，组建了1142名专兼职网格员队伍，建立形成了西安市秦岭生态环境保护四级网格管理体系。2019年2月实行网格化管理以来，截至2021年8月底，共开展日常巡检查482929人次，发现“五乱”问题7193个，整改完成7171个，秦岭保护工作基本实现了“常态巡山、网格管山”的新局面。 |